武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目

建设工程勘察

招 标 文 件

(招标项目编号:WTYBHCD-2022-ZY-26)

招标人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆

高速公路武汉至汉川段一标项目经理部

2022年12月15日

- 招标公告

招标公告

根据武汉市市政路桥有限公司《采购交易及合同管理办法》，现由武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部(以下简称我方)对武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察以公开招标方式选择合作方。项目资金来自工程建设资金,已落实，出资比例100%，具体内容见工程量清单及图纸。现我方诚邀潜在投标人参与本项目招投标活动。

一、项目概况与招标范围

1.招标项目名称：武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察

2.招标人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部

3.招标内容及控制价：

二包件：暂定2000m范围内的超前钻勘察工作，暂定工程量14000m，招标控制价为：236.25万元(不含税)；

三包件：暂定600m范围内的超前钻勘察工作，暂定工程量4000m，招标控制价为：67.5万元(不含税)；

以上作业范围及工程量均为暂定，招标人可根据现场需求缩减或增加施工范围及工程量。

工程超前钻任务与技术要求：

（1）施工勘察时，桩基钻探深度为设计桩长或变更后桩长增加5.0m，同时不小于3倍桩径长度；

（2）若遇到溶洞，钻探深度应同时满足溶洞底加完整基岩5.0m；

（3）独立基础的勘探孔按一桩一孔布置；

（4）若遇到特别复杂的地质情况时，需要增加钻孔数量的由施工单位提出增加意见报监理单位，经设计代表、分部、工程技术部同意，签署现场会议纪要确认，方可进行增加钻探；

（5）钻孔孔径φ91mm；

（6）工程地质钻孔的取芯应根据试验和工程地质评价要求进行。每孔岩芯芯样均应排放整齐、编号齐全，进行拍照、存档。应根据规范要求，按地层上下顺序进行编号、整理、填写岩芯卡片。

4.工期：满足业主及招标人工程进度计划要求，具体开工日期以招标人通知开工日为准。

5.包件划分：本项目包件划分具体情况见附件一、工程量清单。

二、投标人资格要求：

1.投标人未被列入武汉市市政建设集团有限公司及武汉市市政路桥有限公司分供方黑名单；

2.投标人具有有效的营业执照及工程勘察专业类岩土工程乙级以上。

3.拟投入人员要求

项目负责人：具备注册土木工程师(岩土)；

项目技术负责人：具备初级及以上职称证。

三、招标文件的获取

凡有意参加投标者，需法定代表人携带本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件，于2022年12月15日至2022年12月18日每日上午08：30时至17:30时，到前到武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部(地址：湖北省汉川市城隍镇城隍大道118号)领取纸质版招标文件。(法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件二)

四、投标文件递交及开标

1.投标文件递交及开标的截止时间为2022年12月22日10时00分(北京时间)，投标人应在此时间之前将投标文件递交至武汉市市政路桥有限公司4楼会议室。

2.法定代表人须携带本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及授权委托书原件出席开标会。

3.逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告发布媒介：

武汉市市政路桥有限公司网：http://www.whszlq.com/

六、联系方式

招 标 人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部

地    址：武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部（城隍镇城隍大道118号）

联 系 人：  刘芯延

电    话： 15107225152

时    间：2022年12月15日

监督举报电话：027-84922336(监察审计部座机）

附件一、

工程量清单

| 包件号 | 清单名称 | 单位 | 工作量 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二包件 | 超前钻 | m | 14000 | 1.施工勘察时，桩基钻探深度为设计桩长或变更后桩长增加5.0m，同时不小于3倍桩径长度； 2.若遇到溶洞，钻探深度应同时满足溶洞底加完整基岩5.0m； 3.独立基础的勘探孔按基础底面积 A 确定，A≤1m²时布置 1 个孔，1m²＜A≤5m²时布置 2 个孔，A＞5m²时布置 3 个孔；钻孔孔径φ91mm； | 本次综合单价包含超前钻的钻孔、技术工作、成果报告出版，所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费和税金。 |
| 三包件 | 超前钻 | m | 4000 |  |  |
| 注明 | 1.上述数量为暂定量，数量可根据实际需要进行调整。工程地点地址:武汉至重庆高速公路(武汉至汉川段)施工沿线。 |  |  |  |  |
|  | 2.以上单价包含在工程范围内所需的试验检测人员、试验仪器设备 (包括设备鉴定及维修、保养)、材料以及试验检测相关的技术服务工作，它还包括: ①遵守国家和地方的有关法律法规、严格按照工程质量检测有关规范、标准和规程的要求，在主管部门核定的资质范围内开展工作; ②配备检测经验丰富的检测人员进行检测协作; ③依照合同约定接受招标人监督管理，按发包人的要求提供试验检测服务; ④对提交的检测成果文件的真实性和准确性负责，杜绝虚假资料; ⑤承包人做到文明检测，有责任维护发包人社会形象及企业形象; ⑥遵守施工现场的各项防火、安全等规章制度； ⑦承包人在现场进行相关质量检测时应注意检测人员、设备仪器及车辆的安全，因自身原因导致的一切损失而产生的费用概由承包人承担； ⑧应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与检测服务作业有关的所有义务及工作程序。 |  |  |  |  |
|  | 3.结算和付款： 承包人将本月完成实际工作量乘以综合单价办理结算，发包人在当月按照结算金额的80%支付承包人；承包人完成合同义务后发包人根据业主付款进度支付全部勘察费用。 4.超前钻按监理、审计、业主认可的钻孔深度计量。 |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (全称,公章)

日  期：          年         月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察(招标项目名称)     包件招标文件。代理人在领取该招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：               (全称,公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：                    (签字)

身份证号：

日      期：      年       月       日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

- 投标人须知附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部 联 系 人： 刘芯延 电 话： 15107225152 |
| 2 | 招标项目名称 | 武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察 |
| 3 | 招标项目编号 | WTYBHCD-2022-ZY-26 |
| 4 | 建设地点 | 湖北省汉川市 |
| 5 | 资金来源 | 建设资金 |
| 6 | 项目规模 | 二包件：暂定2000m范围的超前钻勘察工作，暂定工程量14000m，招标控制价为236.25万元(不含税)； 三包件：暂定600m范围的超前钻勘察工作，暂定工程量4000m，招标控制价为：67.5万元(不含税)；； 以上桩号范围及工程量均为暂定，招标人可根据现场需求缩减或增加施工范围及工程量。 |
| 7 | 招标控制价 | 二包件: 236.25万元(不含税)； 三包件: 67.5万元(不含税) |
| 8 | 工期 | 满足业主及招标人工程进度计划要求，具体开工日期以招标人通知开工日为准。 |
| 9 | 质量要求 | 满足招标人与业主总包合同对工程质量的约定。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织。如投标人认为需要踏勘现场，踏勘期间，招标人将予以配合，但费用由报价人自理；在踏勘现场过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。 |
| 11 | 谈判预备会 | 不召开 投标人有任何疑问可书面通知招标人，招标人将以答疑形式答复疑问。 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日 2 天前 |
| 13 | 招标人澄清的时间 | 递交投标文件截止之日 1 天前 |
| 14 | 通知延后投标截止时间的时间要求 | 原定递交投标文件截止时间 1 天前 |
| 15 | 偏 离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差。 |
| 16 | 递交投标文件截止时 间 | 北京时间2022年12月22日 10 时00分 |
| 17 | 递交投标文件地点 | 武汉市市政路桥有限公司4楼会议室 |
| 18 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 19 | 投标文件份数 | 正本一份，副本 一 份。 |
| 20 | 投标文件密封要求 | 1.所有投标文件密封在一个密封包内； 2.密封包上需注明招标项目名称、招标单位名称、投标人名称； 3.密封包需加盖公章。 |
| 21 | 投标文件有效期 | 自报价人提交投标文件截止之日起计算60天 |
| 22 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 23 | 工程款支付 | 承包人将本月完成实际工作量乘以综合单价办理结算，发包人在当月按照不超过结算金额的80%支付承包人；承包人完成合同义务后发包人根据业主付款进度支付全部勘察费用。 |
| 24 | 履约担保 | / |
| 25 | 评标方法及标准 | 评标办法：最低价中标 分值构成：投标报价:100分。 其 他：无。 评分细则： 1.评标基准价的计算： 以通过初步审查的所有投标人最后谈判报价中的最低报价作为评标基准价。 2.偏差率： 偏差率=100%×(评标价-评标基准价)/评标基准价 3.谈判报价得分计算公式： 谈判报价得分＝100－偏差率×100×0.5； |
| 26 | 是否有现场谈判 | R是，本次招标活动将在确定各包件第一中标候选人后组织各包件第一中标候选人进行现场谈判。 □是，本次招标活动将在评标过程中设置现场谈判环节，每个包件中的前三名中标候选人均需进行现场二次谈判与报价。 £否，本招标项目不设置现场谈判。 |
| 27 | 拟投入人员要求 | 项目负责人：具备注册土木工程师(岩土)； 项目技术负责人：具备初级及以上职称证。 中标单位需在投标文件中承诺中标后在合同评审前提供招标人认为的满足本项目施工所需人员名单及相关证件,并提供近三个月社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明。 |
| 28 | 定标 | 1.评标委员会根据评标结果，确定排名第一的中标候选人为中标人； 2.若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人； 3.若排名第二的中标候选人因前款规定的相同原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
| 29 | 多包件投标 | 投标人可同时对本次招标包件中的1个或多个包件投标。招标人按下列原则选择中标人： □兼投兼中，即：投标人允许同时投标多个包件，并允许中标多个包件。 R兼投不兼中，即：投标人允许同时投标多个包件，但最多只许中标1个包件。如果同一投标人在多个包件中均排序第一，则按照包件投标除税总价从低到高的顺序，投标人在投标除税总价低的包件被推荐为第一中标候选人后，所投其他包件将不再参与评标；若投标人在所投多个包件的投标除税总价最低且总价相同，则按照包件号顺序被推荐为第一中标候选人后，所投其他包件将不再参与评标。 □不兼投不兼中，即：投标人最多只允许投标1个包件，且只许中标1个包件 |

- 合同范本

武汉市市政路桥有限公司

武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目    包件

建设工程勘察合同

工  程  名  称：  武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目

工  程  地  点： 湖北省汉川市

合  同  编  号：

勘察证书等级：

发    包    方： 武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉

至汉川段 一标项目经理部

承    包    方：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包方： 武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段 一标项目经理部 （以下简称甲方）

承包方：                             （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担  武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目超前钻勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》等国家有关法律、法规，经甲乙双方协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就物资采购事项经协商达成一致，订立本合同，以供双方严格遵照执行。

第一条：工程概况

1.1工程名称： 武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目

1.2工程建设地点： 湖北省汉川市

1.3工程规模、特征：

1.4工程超前钻任务与技术要求：

（1）施工勘察时，桩基钻探深度为设计桩长或变更后桩长增加 5.0m，同时不小于3倍桩径长度；

（2）若遇到溶洞，钻探深度应同时满足溶洞底加完整基岩5.0m；

（3）独立基础的勘探孔按基础底面积 A 确定，A≤1m2时布置 1 个孔，1m2＜A≤5m2时布置 2 个孔，A＞5m2时布置 3 个孔；

（4）独立基础的勘探孔按一桩一孔布置；

（5）若遇到特别复杂的地质情况时，需要增加钻孔数量的 由施工单位提出增加意见报监理单位，经设计代表、分部、工程技术部同意，签署现场会议纪要确认，方可进行增加钻探；

（6）钻孔孔径φ91mm；

（7）工程地质钻孔的取芯应根据试验和工程地质评价要求进行。 每孔岩芯芯样均应排放整齐、编号齐全，进行拍照、存档。应根据规范要求，按地层上下顺序进行编号、整理、填写岩芯卡片。

1.5承接方式： 委托承包。

1.6预计超前钻工作量：   米

第二条：甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供工程超前钻技术要求和工作范围的地形图、桩位总平面布置图，孔位中心坐标。

2.2提供超前钻工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.3提供超前钻工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

第三条：乙方向甲方提交超前钻成果资料并对其质量负责，成果资料要求如下：

（1）各工点逐桩钻探文字说明；

（2）各工点逐桩钻探孔位平面图；

（3）钻孔柱状图；

（4）完整超前钻探地质勘察报告。

第四条：开工及提交超前钻成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交超前钻成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察开工日期定于甲方通知之日起的第二天进场，单个桩位勘测完成后7天内出具柱状图，完工后 10 个工作日提交超前钻成果报告。

4.1.2超前钻工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.1.3  为满足设计需要，乙方在勘察过程中应根据勘察进度情况及时向甲方提供中间成果文件。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本综合单价包含超前钻的钻孔、技术工作、成果报告出版，所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费和税金，它还包括合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

4.2.2按照工作量与双方确认的单价核定合同总价如下表：

本合同总价为人民币            元（大写                元整），本合同工作量为暂定量，结算时以建设方审批后工作量为准。

4.2.3结算及付款方式

（1）乙方将本月完成实际工作量乘以综合单价办理结算，甲方在当月按照不超过结算金额的80%支付乙方；

（2）乙方完成合同义务后甲方根据业主付款进度支付全部勘察费用。

（3）乙方在知晓自身权利义务的前提下，自愿接受甲方以下任何一种方式进行本合同款项的支付：(1)银行转账；(2)供应链融资；(3)银行承兑汇票；(4)商业承兑汇票；(5)信用证；(6)其他方式。

甲方依据乙方实际完成的合格工程量为准按月进行结算。结算价=确定的结算量*协议单价。超前钻费用按监理、审计、业主认可的钻孔深度计量，根据实际钻孔数量，当完成各工点逐桩钻探文字说明、各工点逐桩钻探孔位平面图、钻孔柱状图、完整超前钻探地质勘察报告后，进行支付不超过结算款的80%，乙方完成合同义务后甲方根据业主付款进度支付全部勘察费用。甲方付款时，乙方应向甲方开具合法有效的增值税专用发票。

如遇国家增值税税率调整，则合同不含税价格不变，增值税金额随税率自动调整，具体以开票时间为准。

第五条：甲方、乙方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确超前钻任务及技术要求，并按第二条规定提交文件资料。

5.1.2超前钻过程中的任何变更，经办理变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付费用。

5.1.3甲方积极配合乙方施工，协调参建各方单位关系，避免影响正常施工。

5.1.4甲方原因需二次进场施工，由甲方承担二次进出场措施费。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和设计的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的超前钻成果资料，并对其负责。

5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部超前钻费用。

5.2.3超前钻过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改超前钻工作的意见，并办理变更手续。

5.2.4在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料的保密义务。

5.2.5因乙方自身原因造成的误工及亏损，甲方不予补偿，乙方自行承担。具体参照《武汉至重庆高速公路武汉至汉川段项目岩溶发育区桥梁桩基施工管理办法（试行）》。

第六条: 违约责任

6.1由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，甲方除应付给乙方停、窝工费，工期按实际工日顺延外，还应付给乙方来回进出场费和调遣费。

6.2由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。

6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方已进行勘察工作的，按实际完成工作量支付勘察费用。

6.4 甲方未按合同规定时间（日期）拨付工程款，每超过一日，应偿付未支付工程款的  /  逾期违约金。

6.5乙方精心组织人员及设备，确保在合同工期完工。若因乙方原因导致工期延误，每超过一日，甲方按  /  给予乙方罚款。

第七条: 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条: 其它约定事项

8.1乙方应提供满足甲方要求的国家正规的增值税专用发票，并承担由此产生的费用。

第九条:争议解决方式

9.1因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：为向工程所在地人民法院起诉。

9.2争议进行诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

第十条: 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，至甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式  5  份，甲方   2   份、乙方 3 份。

以下无正文。

| 甲 方：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段 一标项目经理部 | 甲 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 或委托代理人：（签字） 经 办 人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |
| 日 期： | 日 期： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |

工程量清单

| 序号 | 清单名称 | 单位 | 工作量 | 除税单价 | 含税单价 | 除税合价 | 含税合价 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二包件 | 超前钻 | m | 14000 |  |  |  |  | 1.施工勘察时，桩基钻探深度为设计桩长或变更后桩长增加5.0m，同时不小于3倍桩径长度； 2.若遇到溶洞，钻探深度应同时满足溶洞底加完整基岩5.0m； 3.独立基础的勘探孔按基础底面积 A 确定，A≤1m²时布置 1 个孔，1m²＜A≤5m²时布置 2 个孔，A＞5m²时布置 3 个孔；钻孔孔径φ91mm； | 本次综合单价包含超前钻的钻孔、技术工作、成果报告出版，所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费和税金。 |
| 三包件 | 超前钻 | m | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.上述数量为暂定量，数量可根据实际需要进行调整。工程地点地址:武汉至重庆高速公路(武汉至汉川段)施工沿线。 - 2.以上单价包含在工程范围内所需的试验检测人员、试验仪器设备 (包括设备鉴定及维修、保养)、材料以及试验检测相关的技术服务工作，它还包括: ①遵守国家和地方的有关法律法规、严格按照工程质量检测有关规范、标准和规程的要求，在主管部门核定的资质范围内开展工作; ②配备检测经验丰富的检测人员进行检测协作; ③依照合同约定接受甲方监督管理，按发包人的要求提供试验检测服务; ④对提交的检测成果文件的真实性和准确性负责，杜绝虚假资料; ⑤承包人做到文明检测，有责任维护发包人社会形象及企业形象; ⑥遵守施工现场的各项防火、安全等规章制度； ⑦承包人在现场进行相关质量检测时应注意检测人员、设备仪器及车辆的安全，因自身原因导致的一切损失而产生的费用概由承包人承担； ⑧应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与检测服务作业有关的所有义务及工作程序。 3.超前钻按监理、审计、业主认可的钻孔深度计量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 过程文件

（参照公司范本）

- 投标文件格式

正/副本

武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设

工程勘察     包件

投 标 文 件

(招标项目编号：WTYBHCD-2022-ZY-26)

投标人名称：                (全称，公章)

法定代表人或其委托代理人:         (签字)

时      间：        年       月       日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    (全称，公章)

日    期：        年        月       日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

二、授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察（招标项目名称)    包件的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：          (全称，公章)

法定代表人：         (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：               (签字)

身份证号：

日      期：     年     月     日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

三、企业证件及其他资料

有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及其他资料。

营业执照

资质证书

安全生产许可证

满足招标文件的其他资料

四、承诺函

承 诺 函

致：武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察

我单位在此郑重承诺：我单位有满足本次招标项目所需的自有人员，如有幸中标本招标项目,我方承诺在中标后提供相关人员社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明，并严格按照招标文件要求及业主要求派遣相关人员进场施工。

投 标 人：                  (全称，公章)

日    期：       年       月        日

五、报价单

| 武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目建设工程勘察 包件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.鉴于招标方招标需求，拟此报价单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.投标人必须由法定代表人或其授权的委托代理人负责报价、签订合同及办理与此有关的一切事务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.报价单上加盖投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.投标人提供的劳务、专业和各类服务均用人民币报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.招标方将在参与报价的投标人中以比价的方式确定本次招标项目谈判流程入选单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包件号 | 清单 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  | 除税总价(元) | 含税总价(元) | 税率 |
|  |  |  |  | 除税价 | 含税价 |  |  | % |
| 包件 | 超前钻 | m |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 含税总价：人民币大写: RMB: 元； 除税总价：人民币大写: RMB: 元； 税率： % |  |  |  |  |  |  |
| 报价须知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.技术要求及技术标准：满足招标人与业主总包合同对工程质量的约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工期:超前钻工作有效期限以招标人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.付款方式： （1）中标人将本月完成实际工作量乘以综合单价办理结算，招标人在当月按照不超过结算金额的80%支付中标人； （2）中标人完成合同义务后招标人根据业主付款进度支付全部勘察费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.施工勘察时，桩基钻探深度为设计桩长或变更后桩长增加5.0m，同时不小于3倍桩径长度。 5.若遇到溶洞，钻探深度应同时满足溶洞底加完整基岩5.0m。 6.独立基础的勘探孔按基础底面积 A 确定，A≤1m²时布置 1 个孔，1m²＜A≤5m²时布置 2 个孔，A＞5m²时布置 3 个孔；钻孔孔径φ91mm。 7.为体现公平、公正报价，格式遵照本报价单格式进行上报并在左上方投标人处加盖单位公章，此报价报至我方后，如未经过我方同意，不得更改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.评审结果确定后，招标方将以书面/电话或其他形式通知所有投标单位结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |